ДОГОВОР ПОДРЯДА №ПВ___

| г. Сочи | «____» ___________ 2024 г. |
| --- | --- |

Общество с ограниченной ответственностью «Атмосфера», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора Церцвадзе Тимура Геновича, с одной стороны, и

______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании Устава, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:

Предмет Договора

Подрядчик обязуется выполнить Работы по устройству огнезащиты металлоконструкций кровли на объекте: «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы» (далее – «Работы/работы» и «Объект» соответственно).

Содержание и объемы выполнения Работ определяются Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора, и технической документацией (проектной и рабочей документацией со штампом Заказчика «В производство Работ»).

Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения Работ на Объекте возлагается на Подрядчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее и некачественное выполнение Работ по Договору привлеченными Субподрядчиками, за координацию их деятельности на строительной площадке и выполнение ими Работ в установленные Договором сроки.

Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно полностью и в точности соответствовать технической документации, а также требованиям, предъявляемым законодательством РФ, иными правовыми актами или в установленном ими порядке, в том числе техническими регламентами, строительным нормами и правилами. Подрядчик не вправе вносить какие-либо изменения в техническую документацию, заменять предусмотренные проектной и рабочей документацией конструкции, материалы и изделия без согласования с Заказчиком. Работа считается выполненной с недостатками (некачественно) при любом отступлении от проектной и рабочей документации, от требований, предъявляемых законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке, в том числе от требований технических регламентов, строительных норм и правил, если это отступление ухудшает или может ухудшить результат выполненных Работ.

Стороны признают, что результатом по Договору являются Работы, выполненные в полном объеме и надлежащим образом в соответствии с проектной и рабочей документацией, Локально-сметными расчетами, Техническим заданием и требованиями применимых норм и правил действующего законодательства РФ к данным видам Работ, и принятые Заказчиком Работы с необходимой исполнительной документацией, позволяющие вести коммерческую эксплуатацию Объекта в установленном законодательством Российской Федерации порядке (при условии полного устранения выявленных недостатков). В результате завершения выполнения Работ в установленные сроки Подрядчиком должна быть обеспечена в полном объеме возможность полноценного и качественного функционального и коммерческого использования Объекта в соответствии с характеристиками, установленными в проектной и рабочей документации.

Подрядчик обязуется на основании письменного запроса Заказчика, в срок не позднее трех рабочих дней от даты получения соответствующего запроса, предоставить Заказчику сведения, касающиеся исполнения настоящего Договора, в том числе сведения о Субподрядчиках, привлеченных для исполнения настоящего Договора, а также сведения о сотрудниках Подрядчика и Субподрядчика.

Сроки выполнения Работ.

Сроки выполнения Работ:

2.1.1. Начало	 выполнения Работ: дата подписания настоящего Договора;

    - Окончание выполнения Работ: не позднее «31» мая 2024 года;

- 2.2 Под датой окончания Работ по Договору Стороны понимают завершение Работ в полном объеме, устранение Подрядчиком всех недостатков Работ и подписание Сторонами акта о приемке выполненных Работ (КС-2).

Цена Договора и порядок расчетов

Общая стоимость выполняемых Подрядчиком Работ по Договору (Цена Договора) определяется на основании Локальных сметных расчетов (Приложение № 2 к Договору) по настоящему Договору и составляет 1 810 321 (Один миллиона восемьсот десять тысяч триста двадцать один) рубль 20 копеек, в том числе НДС.

Цена Договора согласована Сторонами с учетом возможного изменения и существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, применяемых подрядчиком, стоимости выполняемых Работ. Подрядчик должен получить согласие Заказчика на увеличение стоимости Работ в связи с дополнительными Работами, которые не охватываются Техническим заданием, иначе лишается права требовать их оплаты. Согласие Заказчика на выполнение и оплату дополнительных Работ оформляется дополнительным соглашением. Превышение Подрядчиком согласованных Сторонами объемов Работ, не подтвержденных подписанными Сторонами дополнительными соглашениями, оплачивается Подрядчиком за свой счет.

Общая стоимость Работ подлежит соразмерному уменьшению в случае выполнения Работ не в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием.

Цена Договора подлежит пересмотру Сторонами в случаях, если Заказчик принял решение о внесении изменений в объемы Работ, согласованные Сторонами по Договору путем подписания Дополнительного соглашения к Договору.

3.5. Оплата Работ по настоящему Договору осуществляется в следующем порядке:

3.5.1. Аванс в размере 50% (Пятьдесят процентов) от цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, что составляет 905 160 (девятьсот пять тысяч сто шестьдесят рублей) 60 копеек, включая НДС 20%, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Договора и предоставления счета на оплату.

3.5.1. Подрядчик ежемесячно, до 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, обеспечивает предоставление Заказчику Актов о приемке выполненных Работ по форме КС-2, и Справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3, в которых должны отражаться фактически выполненные и подтвержденные исполнительной документацией Работы за отчетный период виды Работ, их количество и стоимость.

3.5.2. Оплату за отчетный период Заказчик проводит в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Акта о приемке выполненных Работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ форме КС-3 и выставления счета, счета-фактуры, оформленной в соответствии со ст.168, 169 НК РФ, с учетом ранее перечисленных авансовых платежей (при их наличии), предусмотренных настоящим Договором. Отчетным периодом Стороны приняли считать календарный месяц.

3.6. Платежи по Договору производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Днем исполнения обязательств Заказчика по оплате выполненных Работ по Договору считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.7. Выставляемые Заказчику платежные документы в обязательном порядке должны содержать ссылки на номер и дату настоящего Договора и первичные документы, а также документы, подтверждающие выполнение Подрядчиком обязательств.

3.8. При изменении реквизитов Подрядчика, указанных в Договоре, Подрядчик извещает об этом Заказчика в однодневный срок официальным документом, подписанным руководителем или иным уполномоченным лицом и заверенным печатью. В противном случае все риски, в том числе связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Подрядчика, несет исключительно Подрядчик.

- 3.9. Заказчик вправе удержать сумму неустойки и/или иных штрафных санкций, предусмотренных законом и/или настоящим Договором из сумм, подлежащих оплате Подрядчику.

Права и обязанности сторон

Обязанности Подрядчика:

Подрядчик обязуется выполнить все Работы в соответствии с Техническим заданием к Договору с надлежащим качеством, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать Работы Заказчику в установленный срок в состоянии, соответствующем условиям Договора.

В течение 3 (Трех) рабочих дней после подписания Договора до начала производства Работ Подрядчик обязан приказами назначить из числа своих сотрудников уполномоченных лиц, ответственных за:

- производство и сдачу выполняемых по Договору Работ, подготовку и подписание исполнительной и иной документации, представить Заказчику копии этих приказов, а также доверенности на указанных сотрудников;

- соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- производство Работ на Объекте, и предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственных.

Подрядчик обязан соблюдать утвержденные Сторонами сроки выполнения Работ.

Принять строительную площадку по Акту приема-передачи в течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи Заказчиком.

Согласовывать с Заказчиком любые отклонения от утвержденной Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Работ.

Соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации в части наличия необходимых свидетельств и лицензий на право осуществления Работ по Договору.

Подрядчик гарантирует отсутствие нарушений в области патентных прав, товарных знаков, наименования или других интеллектуальных прав (включая исключительные права и личные неимущественные права) в отношении строительного оборудования, конструкций, изделий, машин, Работ или материала, использованного при производстве Работ, принимает на себя возмещение расходов и убытков, связанных с такими требованиями в случае их предъявления.

Получать требуемые разрешения (ордера) и согласования на производство Работ в уполномоченных органах.

Соблюдать правила производства земляных и иных Работ. Своевременно получать согласования и разрешения соответствующих эксплуатационных (специализированных) организаций, в частности, на:

- - производство Работ в зоне воздушных линий электропередач, линий связи и в местах прохождения подземных коммуникаций (кабельных, газопроводных, канализационных, и других), расположенных в пределах Строительной площадки и зоны Работ, в границах существующей транспортной инфраструктуры, иных сооружений.

- - пользование в период выполнения Работ электроэнергией, водой, от существующих источников в соответствии с точками подключения предоставленных Заказчиком в соответствии с ППР. Подрядчик своими силами и за свой счет обязуется установить приборы учета в предоставляемых точках подключения к сетям Заказчика.

- - в период выполнения Работ по Договору и до передачи всего объема выполненных Работ Заказчику нести самостоятельную административную и имущественную ответственность и оплачивать штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные Подрядчиком и привлеченными им лицами нарушения правил выполнения Работ и нарушения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие нарушения, связанные с выполнением Работ на Объекте.

Подрядчик обязан за свой счет устранить недостатки Работ, выявленные им или Заказчиком в процессе выполнения Работ, при приемке Работ или в гарантийный период.

Соблюдать требования в области экологического законодательства и охране окружающей среды, в том числе, но не ограничиваясь:

- - соблюдать экологическое законодательство в том числе в части обращения с отходами и охраной атмосферного воздуха;

- - вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду;

- - производить Работы и подавать отчётность в соответствии с ФЗ № 7 от 10.01.2002г «Об охране окружающей среды» в соответствии с ФЗ № 7 от 10.01.2002г «Об охране окружающей среды»;

- - возместить генподрядчику причиненные убытки за сверхлимитное загрязнение окружающей среды, произошедшее в процессе выполнения Работ по Договору.

Получать требуемые разрешения (ордера) и согласования на производство Работ в уполномоченных органах. Работники, занятые на Работах на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору, должны иметь соответствующие удостоверения;

Подрядчик обязан обеспечить:

- качество выполнения всех Работ в соответствии с проектной и рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов.

В ходе производства Работ Подрядчик обязан обеспечить:

- своими силами и за свой счет доставку Работников на/с Объекта;

- своими силами и за своей счет организовать все необходимые условия для выполнения Работ на Объекте: в том числе разместить на территории строительной площадки Объекта модульный бытовой городок, биотуалет и пр.;

- организацию и выполнение в ходе производства Работ на Объекте необходимых мероприятий по охране труда, пожарной, промышленной и электробезопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- разработку, утверждение и ведение на Объекте необходимой документации в области охраны труда, пожарной, промышленной и электробезопасности в объеме, установленном законодательством РФ;

- допуск к выполнению Работ на строительной площадке только персонала, прошедшего обучение безопасным методам и приемам выполнения Работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве в установленном порядке. Работники, занятые на Работах на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору, должны иметь соответствующие удостоверения;

- проведение инструктажей по охране труда, инструктажей по электробезопасности, противопожарных инструктажей и стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда всех Работников Подрядчика, участвующих в Работах на строительной площадке в установленном законодательством РФ порядке;

- приобретение за свой счет и выдачу необходимых спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты в установленном законодательством РФ порядке, а также постоянный контроль за их применением Работниками Подрядчика;

- при необходимости согласование с органами государственного надзора порядка ведения Работ на Объекте и обеспечить соблюдение на Объекте указанного порядка;

- оповещение Заказчика и всех участников строительного производства в случае возникновения на строительной площадке опасных условий, вызывающих угрозу жизни и здоровью работников, и предпринять необходимые меры для вывода работников из опасной зоны. Возобновление работ разрешается после устранения причин возникновения опасности по согласованию с Заказчиком.

Подрядчик обязан:

- использовать материал для выполнения Работ в соответствие с проектной документацией, при необходимости замены материала согласовывать с Заказчиком;

- уведомить Заказчика и до получения от него соответствующих указаний незамедлительно приостановить Работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Работ установленным Сторонами способом, а также иных обстоятельств, угрожающих годности, прочности и целостности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

Подрядчик обязан ежедневно в конце рабочей смены производить уборку отходов от производства Работ (в том числе строительного и бытового мусора) на Объекте и производить обеспыливание рабочих поверхностей, для чего Подрядчик в том числе обязуется заключить Договор с организацией, имеющей все необходимые лицензии по обращению и вывозу отходов. Временное (до вывоза Подрядчиком) складирование отходов производить строго в отведенном для этого Заказчиком месте.

Подрядчик обязан производить складирование принадлежащих ему оборудования, материалов и организовать стоянку строительной техники, строго в установленных для этого Заказчиком местах строительной площадки.

Подрядчик обязан не позднее одного рабочего дня сообщить Заказчику об обнаружении Работ, не учтенных в проектной и рабочей документации и о возникшей в связи с этим необходимости проведения дополнительных Работ и увеличения сметной стоимости Договора.

При необходимости прекращения Работ или их приостановления более чем на 30 (тридцать) календарных дней обеспечить консервацию производимых на Объекте Работ. Консервация осуществляется за счет Заказчика в случаях, когда прекращение или приостановление Работ осуществляется по причинам нарушения Заказчиком своих обязанностей по Договору подряда, препятствующих исполнению Подрядчиком своих обязательств. В случаях консервации за счет Заказчика Подрядчик проводит Работы по консервации только после письменного согласования перечня и стоимости мероприятий по консервации Заказчиком.

В случае привлечения к Работам других субподрядных организаций ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями несет Подрядчик.

Подрядчик обязан в 10-дневный срок со дня фактического завершения либо расторжения Договора по любым основаниям или приостановления процесса выполнения Работ:

- убрать и вывезти за пределы земельного участка, на котором расположен Объект, все образованные в процессе производства Работ отходы (включая, но не ограничиваясь, упаковки материалов, строительный мусор), в том числе осуществить обеспыливание поверхности, произвести удаление отходов в установленном действующим законодательством порядке;

- вывезти за пределы земельного участка, на котором расположен Объект, принадлежащие ему машины, оборудование, инструменты.

В случае привлечения при производстве Работ иностранной рабочей силы Подрядчик обязан в 3-дневный срок с момента заключения Договора предоставить Заказчику копии разрешений на Работу (патентов), миграционных карт или разрешений на временное проживание/вида на жительство на каждого привлеченного к Работе по настоящему Договору иностранного гражданина.

Подрядчик обязан при производстве Работ обеспечить постоянное присутствие на Объекте необходимое количество персонала (рабочих) для выполнения предусмотренного Договором объема Работ и не менее 1 (одного) ответственного сотрудника.

Подрядчик обязан постоянно вести журнал учета выполненных Работ по форме № КС-6а. Журнал учета выполненных Работ (форма КС-6а) передается Заказчику ежемесячно при сдаче выполненных Работ и должен храниться на Объекте в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе.

В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору в полном объеме, Подрядчик передает Заказчику на подпись в двух подписанных им экземплярах Акт о приёмке выполненных Работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных Работ КС-3 и счет-фактуру.

Подрядчик безусловно компенсирует Заказчику убытки от наложенных на Заказчика государственными контролирующими органами, штрафных санкций за действия/бездействия, совершенные Подрядчиком, в том числе Работниками Подрядчика, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их выставления Заказчиком.

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе встречная налоговая проверка) предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к исполнению Договора, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в Договоре, в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Подрядчик заверяет и гарантирует следующее:

Подрядчик находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации);

для заключения и исполнения Договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, и допуски, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами;

имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, соответствующий предмету Договора (имеет надлежащий ОКВЭД);

не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять Договор;

лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле Договора;

Подрядчик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также ведет и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

все операции Подрядчика по приобретению (покупке) Работ, услуг и (или) товаров у своих Подрядчиков (исполнителей, поставщиков), реализации Работ (услуг, товаров) Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется реализация Работ по Договору (включая, но не ограничиваясь, акты о приемке выполненных Работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных Работ по форме КС-3, счета-фактуры и т. д.);

все используемые в Работах материалы приобретены Подрядчиком в собственность без каких-либо обременений, не являются предметом спора и у Подрядчика имеются документы соответствующей отчетности;

соблюдает федеральные нормы и правила и иные требования в области обращения с отходами, в том числе заключит Договор на обращение с отходами, которые образуются при производстве Работ, осуществляет плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов.

Подрядчик обязан обеспечить хранение всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования, техники, находящихся на строительной площадке или за ее пределами, до полного завершения Работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, а также вывозить находящуюся на территории места производства Работ технику, механизмы, оборудование, оставленный после выполнения Работ мусор).

Возмещать Заказчику затраты за использованные коммунальные ресурсы (электроснабжение, водоснабжение) в объеме согласно показаниям приборов учета, на основании действующих тарифов снабжающих организаций, в случае их отсутствия, расчетным путем, без наценок со стороны Заказчика. Показания приборов учета потребления электроэнергии снимаются компетентными представителями Заказчика и Подрядчика комиссионно ежемесячно 1 (первого) числа месяца, следующего за отчетным, о чем составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон соответствующий акт показаний приборов учета. Показания приборов учета потребления водоснабжения и водоотведения снимаются компетентными представителями Заказчика и Подрядчика комиссионно ежемесячно 25 (двадцать пятого) числа отчетного месяца, о чем составляется и подписывается уполномоченными представителями Сторон соответствующий акт показаний приборов учета. Заказчик выставляет и передает Подрядчику Счёт на оплату коммунальных ресурсов вместе с подписанным с двух сторон актом показаний приборов учета, а Подрядчик обязуется оплатить его в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты получения либо Заказчик вправе удержать сумму задолженности по коммунальным ресурсам из стоимости выполненных Подрядчиком Работ в рамках Договора. Возмещаемые коммунальные ресурсы подлежат перечислению Подрядчиком на расчетный счёт, указанный в счёте на оплату Заказчика.

Подрядчик вправе:

требовать выплаты ему платежей в установленный Договором срок.

Обязанности Заказчика:

Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить Подрядчику строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки.

Заказчик обязан произвести приемку выполненных Подрядчиком Работ и их оплату в сроки и в порядке, предусмотренные Договором.

Заказчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения Договора до начала производства Работ Подрядчиком:

передать Подрядчику проектную и рабочую документацию, техническую документацию на выполняемые Работы в случаях, требуемых действующим законодательством РФ;

обособить и указать Подрядчику места для хранения инструментов, оборудования и складирования отходов;

обеспечить электроснабжение строительной площадки в объеме, согласно проектному решению и не превышающем 15 кВт электроэнергии в смену (12 часов);

назначить из числа сотрудников Заказчика ответственных лиц за организацию производства Работ, и осуществление строительного контроля на площадке.

Заказчик вправе:

Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, и давать Подрядчику обязательные для исполнения письменные указания, касающиеся хода и порядка производства Работ, не вмешиваясь в его оперативную деятельность.

Если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом (в случае обнаружения в ходе выполнения Работ отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих качество выполняемых Подрядчиком Работ, или иных недостатков, влияющих на результат Работ), Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора подряда либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В случаях, когда Работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, не согласованными Заказчиком, ухудшившими результат Работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору:

требовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в течение разумного срока, оговоренного Сторонами в зависимости от вида Работ, который в этом случае не должен превышать 10 (десять) календарных дней с момента получения Подрядчиком требования Заказчика об устранении недостатков;

требовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за Работу цены (в том числе путем невыплаты предусмотренной Договором цены в соответствующей части, а в случае если Работы уже оплачены, требовать возврата Подрядчиком денежных средств);

устранить недостатки и потребовать от Подрядчика возмещения своих расходов на устранение недостатков.

В случаях нарушения Подрядчиком обязанностей по уборке строительной площадки и (или) вывозу отходов за пределы земельного участка, на котором расположен Объект, Заказчик вправе прибегнуть к услугам третьих лиц по уборке строительной площадки и (или) обращению с отходами и потребовать от Подрядчика оплаты стоимости услуг таких лиц или удержать стоимость этих услуг из окончательного платежа по Договору.

Порядок сдачи-приемки выполненных Работ

5.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты завершения Работ по Договору в полном объеме, Подрядчик передает Заказчику результаты Работ и отчетную документацию, указанную в п. 5.3. Договора.

5.1.1. Сдача промежуточных Работ осуществляется согласно п. 3.5.1. Договора на основании Акта о приемке выполненных Работ (форма КС-2) и Справки о стоимости выполненных Работ (форма КС-3).

5.2. Подрядчик организует сдачу и приемку Работ, обеспечивает присутствие при приемке своих представителей, необходимых специалистов, соответствующих должностных лиц.

5.2.1. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней принять результаты выполненных Работ путем совместного осмотра с Подрядчиком и подписания отчетных документов, переданных Подрядчиком в соответствии с п.5.3. Договора. Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации Объекта.

5.2.2. В случае отказа Заказчика подписать представленный Подрядчиком Акт о приёмке выполненных Работ по причине выявления в выполненных Работах недостатков, Заказчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанного Акта, направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление, с описанием выявленных недостатков.

5.3. Для окончательной приемки результатов Работ Подрядчик передает Заказчику следующие отчетные документы, оформленные и подписанные Подрядчиком в двух экземплярах:

1)	Акт о приемке выполненных Работ (форма КС-2);

2)	Справку о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3);

3)	Счет;

5.4. Заказчик, обнаруживший в Работах после их приемки отступления от условий Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня их обнаружения. При получении от Заказчика уведомления о выявленных недостатках и нарушениях, Подрядчик обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, направить своего представителя для составления с Заказчиком Акта о выявленных недостатках/нарушениях.

5.5. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненной Работы или причин их возникновения, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

5.6. Недостатки выполненных Работ устраняются Подрядчиком в разумный срок, но не свыше 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления Заказчиком соответствующего письменного требования, если последний письменно не согласовал Подрядчику иной срок для устранения недостатков. Отказ Подрядчика от устранения выявленных недостатков/нарушений или нарушение последним сроков их устранения не лишает Заказчика права устранить их за свой счет и потребовать от Подрядчика возмещения убытков, либо удержать стоимость устранения недостатков из сумм, причитающихся Подрядчику.

5.7. При передаче Работ Подрядчик обязан письменно сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов Работы, а также о возможных последствиях при несоблюдении этих требований.

5.8. Заказчик, принявший Работу без проверки или без надлежащей проверки, не лишается права ссылаться на недостатки Работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с обнаружением недостатков Работ, которые не могли быть установлены при обычном способе их приемки или стали явными/возникли после приемки Работ.

5.9. Датой приемки результатов Работ, выполненных Подрядчиком по Договору в полном объеме, считается дата подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных Работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных Работ КС-3.

5.10. Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до момента его передачи Заказчику, что подтверждается подписанием Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), и, в случае повреждения (гибели) - восстанавливает его за свой счет. При этом все восстановительные Работы должны быть завершены Подрядчиком в сроки, установленные Договором.

5.11. Риск случайной гибели или повреждения материалов, изделий, конструкций, оборудования, техники, а также результата выполненных Работ переходит на Заказчика только после подписания в установленном порядке Акта о приемке выполненных Работ.

5.12 Заказчик вправе отказаться от приемки результата Работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации Объекта.

Гарантии Работ

Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их государственным (национальным) стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- качество выполнения всех Работ в соответствии с условиями Договора;

- своевременное устранение недостатков в результате выполненных Работ;

- выполнение Работ, являющихся предметом настоящего Договора, в соответствии с Техническим заданием, проектно-сметной документацией, Дизайн-проектом, Нормами и Правилами строительными нормами и правилами (СНиП), техническими регламентами, иными нормативными правовыми актами РФ и условиями Договора.

6.2. Гарантийный период (срок)

6.2.1. Гарантийный период (срок) на Работы по настоящему Договору устанавливается продолжительностью 2 (два) года с даты подписания Сторонами Акта о приёмке выполненных Работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных Работ КС-3.

6.2.2. Гарантийный период на применяемое технологическое оборудование и материалы составляет также 2 (два) года.

6.3. Выполнение гарантийных обязательств

6.3.1. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные  Работы  или отдельные  части Объекта,  при условии их нормальной эксплуатации Заказчиком,  будут иметь дефект, неисправности, недоделки, недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств, то Стороны, в течение 5 (Пяти) дней с момента обнаружения таких недостатков, дефектов составят Рекламационный акт, в котором в обязательном порядке зафиксируют дату обнаружения дефекта и дату его устранения.

6.3.2. В случае немотивированного отказа Подрядчика подписать Рекламационный акт, он подписывается Заказчиком в одностороннем порядке, при этом Заказчик вправе привлечь за счет Подрядчика для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую соответствующими разрешениями, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

6.3.3. В течение 3 (трех) дней после устранения дефекта или неисправности, Стороны составят Акт о приемке выполненных Работ по устранению дефектов или неисправности, в котором в обязательном порядке зафиксируют фактическую дату устранения дефекта. Гарантия на неисправную часть Объекта продлевается на срок, равный периоду, прошедшему между датой обнаружения и фактической датой устранения дефекта. Подрядчик обязан устранить любой дефект своими силами и за свой счет.

6.3.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

6.3.5. В случае, если Подрядчик в течение срока, указанного в Рекламационном акте, не устранит дефекты, неисправности, недоделки и недостатки, указанные в Рекламационном акте, то Заказчик вправе, без ущерба для своих прав, устранить такие дефекты и недостатки своими силами или с помощью третьих лиц, с последующим требованием о возмещении со стороны Подрядчика расходов Заказчика по организации устранения дефектов в размере затрат на устранение дефектов, недостатков,  либо удержать стоимость устранения недостатков из сумм, подлежащих оплате Подрядчику по Договору.

6.3.6. За нарушение сроков устранения дефектов в выполненных Работах в течение Гарантийного периода Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости устранения дефектов за каждый день просрочки.

6.3.7. В Гарантийный период Подрядчик обязуется также за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей Объекта, вышедших из строя из-за дефекта неправильного монтажа. В случае замены дефектных частей Гарантийный период на вновь установленные части, детали Объекта назначается вновь.

6.3.8. В случае аварии Подрядчик в Гарантийный период по вызову Заказчика обеспечит прибытие своего Уполномоченного представителя в течение одних суток, а в экстренных случаях – не позднее 2 часов.

6.3.9. Если в течение Гарантийного периода будут обнаружены материалы, которые не соответствовали сертификатам, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе получить заключение специалистов по данному вопросу за счет Подрядчика.

6.5. Если в период гарантийного срока обнаруживаются дефекты, препятствующие использованию результата Работ по настоящему Договору, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные Сторонами сроки.

6.6. Акт об исполнении Сторонами обязательств по Договору.

6.6.1. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты завершения Подрядчиком своих обязательств по Договору с учетом гарантийного периода, Подрядчик направляет Заказчику Акт об исполнении обязательств по Договору, оформленный по форме, указанной в Приложении № 3 к Договору. Подрядчик направляет такой Акт только после выполнения всех своих гарантийных обязательств, включая устранение всех дефектов, которые должны быть устранены по обязательствам Подрядчика в Гарантийный период.

6.6.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору, Заказчик обязан подписать его и при наличии какой-либо задолженности перед Подрядчиком завершить с ним взаиморасчеты, либо в указанный срок предоставить Подрядчику в письменном виде мотивированный отказ от подписания указанного Акта.

6.6.3. В случае не подписания Заказчиком Акта об исполнении Сторонами обязательств по Договору в срок, предусмотренный в п. 6.6.2. Договора и непредставления Заказчиком в указанный срок в письменном виде мотивированного возражения, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт только при условии выполнения Подрядчиком в полном объеме обязательств по Гарантийному периоду в соответствии с Договором и при отсутствии какой-либо задолженности перед Заказчиком по Договору. При этом Подрядчик обязан сделать в таком Акте запись об одностороннем его подписании в связи с не подписанием и не предоставлением Заказчиком в срок, установленный п. 6.6.2. Договора мотивированного возражения от подписания указанного Акта,  и вручить Заказчику под подпись такой Акт в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в п. 6.6.2. Договора - в противном случае такой Акт не является документом, обладающим юридической силой и не подтверждает факт исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по Договору.

Ответственность сторон

За нарушение начальных, промежуточных, окончательных сроков выполнения Работ, нарушение согласованных сроков устранения недостатков выполненных Работ Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от Общей стоимости Договора за каждый день просрочки.

За нарушение срока оплаты принятых Работ Заказчик уплачивает пени в размере 0,01% (ноль целых одна сотая процента) от суммы не оплаченных в срок Работ за каждый день просрочки, но не более 3% (трех процентов) от суммы не принятых Работ (задолженности).

Подрядчик несет ответственность (гражданско-правовую, административную, уголовную) пожарную и экологическую безопасность на Объекте, за соблюдение правил и норм охраны труда, безопасное производство Работ, в том числе ответственность за профессиональные заболевания или несчастные случаи на производстве, которые могут произойти с его Работниками, или которые могут произойти в результате действий или бездействия Работников Подрядчика во время выполнения Работ по Договору или нахождении на Объекте.

В случае выявления Заказчиком неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком правил охраны труда, пожарной и электробезопасности, безопасной эксплуатации опасных производственных Объектов, предусмотренных требованиями действующего законодательства и Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере, в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый установленный случай.

Подрядчик за неисполнение обязанности обеспечить при производстве Работ постоянное присутствие на Объекте рабочих и ответственного сотрудника в количестве, определенном Договором, несет ответственность перед Заказчиком в виде уплаты штрафа в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждый установленный случай.

Подрядчик в 5-дневный срок с момента получения от Заказчика соответствующего требования обязуется возместить Заказчику убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в следующем размере

Подрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации вреда, причиненного окружающей природной среде.

В случае, если в результате действий (бездействия) Подрядчика или его Субподрядчиков будет причинен вред Заказчику, и(или) имуществу Заказчика, и(или) третьим лицам, и(или) имуществу таких лиц, Подрядчик обязуется возместить Заказчику и(или) третьим лицам ущерб и убытки в полном объеме, при этом Подрядчик возмещает Заказчику все денежные средства, уплаченные последним в качестве штрафных санкций третьим лицам, если основанием для возникновения штрафных санкций послужили виновные действия (бездействия) Подрядчика.

Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации, в случаях невыполнения предписаний органов государственного экологического контроля, в том числе:

- по устранению вреда (ущерба) компонентам окружающей среды, причиненного в результате нарушения Подрядчиком законодательства РФ в области охраны окружающей среды при выполнении Работ на Объекте;

- по осуществлению за счет Подрядчика восстановления (рекультивации) нарушенных компонентов окружающей среды;

- по устранению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (развитие и активация экзогенных геологических последствий - оползни, сели и т.д.).

При нарушении Подрядчиком законодательства в области обращения с отходами производства и потребления (отсутствие паспортов опасных отходов, журнала учета движения отходов, документов подтверждающих удаление (вывоз, утилизацию, размещение) отходов производства и потребления, документов подтверждающих право Работы лиц с отходами I-V класса опасности), Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт выявленного нарушения, подтвержденный соответствующим документом контролирующей организации.

За неоднократное (более 2 раз) невыполнение рекомендаций Заказчика по устранению нарушений природоохранного законодательства РФ, выявленных в результате проведенного мониторинга, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей.

Если уполномоченные органы государственной власти и/или местного самоуправления, и/или иные организации и любые третьи лица, имеющие необходимые полномочия и/или основания для предъявления к Заказчику обращений о наложении/взыскании неустоек (штрафов, пеней) и/или претензий, исков, связанных с причинением им вреда и/или возмещением причиненных им убытков, и/или предъявлением к Заказчику иных любых требований, вследствие которых у Заказчика возникнут или могут возникнуть убытки, вызванные по вине Подрядчика и/или привлеченных им Субподрядчиков вследствие просрочки выполнения ими Работ и/или устранения недостатков, и/или некачественного выполнения Работ и/или выполнения Работ без соответствующих лицензий (иных необходимых разрешений), и/или в связи ненадлежащим исполнением Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик незамедлительно предъявит такие обращения, претензии, иски, требования к Подрядчику, а Подрядчик обязуется не позднее 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Заказчика, оплатить/возместить Заказчику в полном объеме причиненные в связи с этим документально-подтвержденные убытки, в том числе, выставленные ему или оплаченные им штрафы, пени, и оперативно принять меры для исправления и устранения, возникших нарушений/недостатков, а также принять меры для недопущения подобных инцидентов впоследствии.

Подрядчик несет ответственность за нарушения требований безопасности и охраны труда, за необеспечение технически исправного состояния своих строительных машин, инструмента, оснастки, средств коллективной и индивидуальной защиты, иных материалов и оборудования, используемых в процессе производства Работ по Договору. Нарушение Подрядчиком (в том числе его Работниками, его подрядчиками/субподрядчиками) указанных Требований, а также установленных Заказчиком правил внутреннего трудового распорядка на строительной площадке, является существенным нарушением условий Договора, в том числе:

- в случае выявления нарушений, представители Заказчика, уполномоченные Заказчиком на осуществление контроля за выполнением Подрядчиком требований охраны труда, имеют право выдавать Подрядчику письменное предписание на устранение нарушений, требовать принятия незамедлительных мер по устранению нарушений, наказанию виновных лиц, удалению их со стройплощадки и предоставления соответствующей отчетной информации;

- в случае не устранения выявленного нарушения в установленный в Акте срок, Подрядчик уплачивает Заказчику соответствующий штраф в двойном размере.

Все нарушения Подрядчиком правил охраны труда и техники безопасности на строительной площадке фиксируются в Актах о нарушении, которые составляются Заказчиком и подписываются Сторонами.

При отказе Подрядчика от подписания Акта о нарушении или отсутствии представителя во время наложения штрафа, Заказчик составляет односторонний Акт, который имеет юридическую силу.

Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение любого из своих обязательств по Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств («форс-мажор»), в частности, наводнения, землетрясения, пожара, схода грязевых селей, лавин, других стихийных бедствий, военных действий, террористических актов, создающих невозможность исполнения обязательств по Договору.

При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления и прекращения вышеуказанных обстоятельств уведомить другую Сторону об их наступлении и прекращении.

Стороны обязаны продолжать исполнение всех своих обязательств, не затронутых действием обстоятельств непреодолимой силы.

Если, по мнению Сторон, Работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

Прекращение Договорных отношений

Заказчик вправе досрочно в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью либо в соответствующей части в случаях:

задержки Подрядчиком начала Работ, промежуточных сроков Работ, более чем на 10 (десять) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

однократного нарушения любого из сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором, влекущих за собой увеличение срока окончания Работ более чем на 10 (десять) календарных дней;

нарушения конечного срока выполнения Работ более чем на 10 (десять) календарных дней по независящим от Заказчика обстоятельствам;

если Работы выполнены с недостатками или во время выполнения Работ Заказчик выявит недостатки, и Подрядчик не устранит их в установленный Заказчиком разумный срок;

аннулирования соответствующих допусков и/или лицензий, других Актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство Работ;

в случае нарушения Подрядчиком требований охраны труда, производственной или пожарной безопасности;

в иных случаях, предусмотренных законом или Договором.

При расторжении Договора по основаниям, связанным с нарушением Договора Подрядчиком, в том числе по основаниям, указанным в пункте 9.1 Договора, Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены за выполненные на момент расторжения Договора Работы.

Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Договора полностью либо в части, предупредив Подрядчика за 10 (десять) календарных дней.

Подрядчик немедленно с момента получения уведомления Заказчика либо достижения Сторонами соглашения о расторжении Договора обязан прекратить производство всех Работ по Договору, за исключением Работ, остановка которых до их полного завершения невозможна по технологическим причинам и/или может повлиять на качество этих Работ. О наличии таких Работ и сроках их окончания Подрядчик обязан сообщить Заказчику в письменном виде в течение 3 (трех) календарных дней.

Конфиденциальность

Стороны обязуются сохранять в тайне конфиденциальную информацию, полученную друг от друга в рамках настоящего Договора, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением.

К конфиденциальной информации относится информация, которая:

составляет коммерческую тайну Стороны и (или) взаимозависимых с ней лиц, и относится к секретам производства (ноу-хау), технологиям, технической документации, интеллектуальной собственности, правам на проекты, бренду, продукции, сделкам, клиентам, структуре цен, финансовым процессам и показателям, стратегии развития, материально-техническому обеспечению, организационной структуре и персоналу, маркетинговой стратегии и деятельности, а также планам, намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенным, любая иная информация, сведения или данные, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании, содержащая в себе гриф «Коммерческая тайна» с указанием обладателя такой информации;

является конфиденциальной в силу закона;

определена как конфиденциальная в Договорах и (или) соглашениях, заключенных Сторонами;

иная информация, относительно которой Сторона устанавливает режим конфиденциальности, требующая защиты от разглашения, доступ к которой ограничен передающей стороной, не предназначенная для широкого распространения и (или) использования неограниченным кругом лиц, содержащая в себе особые отметки - гриф «Конфиденциально» или аналогичную маркировку с указанием обладателя такой информации, а также о конфиденциальном характере которой было сообщено передающей Стороной каким-либо из перечисленных способов: предварительное или сопровождающее передачу конфиденциальной информации письменное сообщение на бумажном носителе или по электронным видам связи или устное уведомление. При этом особые отметки и грифы должны позволять Получателю сделать однозначный вывод о конфиденциальном характере предоставляемой информации, при этом выбор способа информирования получателя информации о необходимости соблюдения режима конфиденциальности передаваемой информации является правом передающей Стороны;

персональные данные сотрудников передающей Стороны, взаимозависимых с ней физических лиц, ее клиентов.

К конфиденциальной информации не относится информация, которая:

является или становится общеизвестной (при том, что общеизвестной не считается информация, известная ограниченному кругу лиц) по причинам, не связанным с нарушением получателем информации данного Договора;

Сторона – получатель информации может доказать, что она находилась в его распоряжении или была зафиксирована в его документах до ее получения от другой Стороны и не была предварительно получена им от другой Стороны или любого третьего лица, связанного обязательством неразглашения такой информации, если иное не установлено настоящим Договором;

раскрывается получателем информации на основе предварительно письменного разрешения Передающей стороны с указанием, что данная информация не является конфиденциальной;

независимо подготовлена получателем без какого-либо обращения к конфиденциальной информации передающей Стороны на законных основаниях;

легально получена от третьих лиц без ограничения и без нарушения настоящего Договора, если иное не установлено настоящим Договором;

не может быть отнесена к конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством РФ.

Сторона – получатель информации обязана:

сохранять в тайне, не раскрывать и не разглашать конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего Договора и после окончания срока действия Договора;

обеспечить в отношении конфиденциальной информации, предоставленной другой Стороной, надлежащий уровень защиты, обоснованно достаточный для передающей Стороны, и предпринять меры такие же, но в любом случае не меньшие, какие получатель информации принимает в отношении своей собственной конфиденциальной информации.

Запрет на разглашение конфиденциальной информации не распространяется на случаи непреднамеренного и (или) вынужденного разглашения Стороной конфиденциальной информации, прямо предусмотренные действующим законодательством РФ, или для исполнения вступивших в законную силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Договора, Сторона обязана предварительно до раскрытия конфиденциальной информации письменно уведомить другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия конфиденциальной информации, а также об условиях, объемах и сроках раскрытия конфиденциальной информации, а при невозможности направления предварительного письменного уведомления – незамедлительно после раскрытия. Сторона обязана обеспечить раскрытие только той части конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в связи с применением положений действующего законодательства РФ или для исполнения вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки (в виде прямого ущерба), понесенные ею в результате таких нарушений.

Антикоррупционная оговорка

Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных действий, разрабатывают и принимают меры по предупреждению коррупции в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере предупреждения и противодействия коррупции.

Стороны гарантируют друг другу, что:

ни они, ни любые лица, действующие от их имени и(или) в их его интересах, лично или через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг, иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления имущественных прав за совершение лицами, получающими такое незаконное вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в его интересах;

ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, имущественных прав от каких-либо лиц за совершение какого-либо действия или бездействия в интересах дающего лица;

ни они, ни любые лица, действующие от их имени и(или) в их интересах, не будут осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя, либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении или реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении коммерческого подкупа.

Подрядчик соглашается сотрудничать с Заказчиком в соответствии с требованиями и ограничениями действующего законодательства Российской Федерации, предоставляя по письменному запросу разумные объяснения в отношении операций и действий по настоящему Договору.

В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с незаконными действиями со стороны Работников Сторон или любых третьих лиц, Сторона, которая выявила нарушение, обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону.

Порядок разрешения споров

Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок ответа на письменную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее получения Стороной.

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.

Заключительные положения

Подрядчик заверяет и гарантирует, что:

для заключения и исполнения настоящего Договора Подрядчик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;

имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный Договором (имеет надлежащий ОКВЭД);

не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Подрядчику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий Договор;

лицо, подписывающее (заключающее) настоящий Договор от имени и	 по поручению Подрядчика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего Договора;

Подрядчиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

все операции Подрядчика по выполнению Работ по настоящему Договору полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика;

Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение Работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь - счета-фактуры либо УПД, акты приема-передачи и т.д.).

Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) предоставить, надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к оказанию услуг по настоящему Договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.

Указанные заверения Подрядчика являются для Заказчика существенными в силу положений ст. 431.2 Гражданского Кодекса РФ, и Подрядчик знает о том, что Заказчик полагается на данные заверения. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в Договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), отраженных в решениях/рекомендациях налоговых органов.

Подрядчик, нарушивший изложенные в настоящем разделе Договора гарантии и заверения, возмещает Заказчику, помимо означенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением.

Подрядчик гарантирует действительность вышеуказанных заверений в течение всего срока действия Договорных отношений с Заказчиком.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Все изменения и дополнения к Договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.

Стороны договорились, что юридически значимые сообщения во исполнение настоящего Договора (в том числе о зачете требований) передается в письменной форме по электронной почте или отправляются заказным письмом получателю по его реквизитам, указанным в Договоре. Юридически значимое сообщение, отправленное по электронной почте, считается переданным в день направления электронного письма. Юридически значимое сообщение, отправленное заказным письмом, считается доставленным в день вручения, а в тех случаях, если оно по обстоятельствам, зависящим от адресата, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним, то считается врученным по истечении 7 рабочих дней со дня прибытия почтового отправления с юридически значимым сообщением в почтовое отделение по месту вручения.

Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:

приложение № 1 – Техническое задание;

приложение № 2 – Локальные сметный расчет №02-01-03.11

приложение № 3 – Акт об исполнении обязательств по Договору

Реквизиты и подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |  |
| --- | --- | --- |
| ООО «АТМОСФЕРА» Юр. адрес: 354066, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 74, оф. 1 Почтовый адрес: 354066, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, д. 74, оф. 1 ОГРН 1172375089523 ИНН 2317086681, КПП 231701001 р/с 40702810320460000545 ТКБ БАНК ПАО БИК 044525388 к/с 30101810800000000388 Е-mail: office@atm2022.ru Тел.: 8 9388888696 atlas_sochi@bk.ru Генеральный директор ______________________/Т.Г. Церцвадзе / |  | _________________/ ________________/ |  |

Приложение № 1

к Договору подряда № ПВ____ от «___» _________ 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

выполнение работ по устройству огнезащиты металлоконструкций кровли на Объекте: «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы расположенный на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0512001:3964».

| 1 | Общие данные |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Предмет закупки | На выполнение работ по устройству огнезащиты металлоконструкций кровли на Объекте: «Многофункционального центра гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы». |
| 1.2 | Наименование объекта | «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы». |
| 1.3 | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Краснодарский край, г Сочи, Адлерский район, с. Эстосадок, северный склон хребта Аибга, Курорт Красная Поляна отм. +960 м. |
| 1.4 | Заказчик | ООО «Атмосфера» |
| 1.5 | Документация, передаваемая Заказчиком Подрядчику для выполнения работ | - Комплект проектной и рабочей документации ООО «ЮАК» в составе: №; Обозначение; Наименование. 1; Том АР 402.07.213.4; Архитектурные решения. |
| 1.6 | Вид строительства | Новое строительство. |
| 1.7 | Основные виды работ | - Выполнить следующие основные виды строительно-монтажных работ: - Огнезащитное покрытие металлоконструкций краской с подготовкой поверхности с пределом огнестойкости: 1 час - Тексотерм для металлоконструкций - огнезащитная эмаль - В рамках выполнения работ организовать закупку и поставку необходимых материалов. |
| 1.8 | Основные технико-экономические показатели объекта | «Многофункциональный центр гастрономического туризма Redpeak, включающий ресторанный комплекс и дегустационные залы» состоит из основного здания ресторана-пивоварни и прилегающей территории, включающей уличную гостевую зону «Биргарден». Этажность (в т.ч. цокольный этаж) 3 этажа; Площадь застройки 828 кв.м; Общая площадь здания без террасы 2 132 кв.м; Общая площадь здания с учетом террасы 2 431 кв.м; Общая площадь земельного участка 2 905 кв.м. |
| 1.9 | Требования к Подрядчику | - Наличие у Подрядчика трудовых ресурсов, необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня квалификации для исполнения договора. - Наличие у Подрядчика строительной техники и оборудования необходимых для выполнения работ. - Наличие у Подрядчика опыта выполнения аналогичных работ. - Согласие на выполнения дополнительного объема работ, выявленного в ходе проведения работ. - Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем. |
| 1.10 | Дополнительные условия к договору | На момент заключения договора в договоре определена начальная максимальная стоимость всех работ, поставок и услуг, предусмотренных договором. Эта стоимость является предельной и определена методом сопоставимых рыночных цен. Все изменения согласовать с Заказчиком. Изменения материалов также согласовать с Заказчиком. |
| 2 | Требования к выполнению строительно-монтажных работ |  |
| 2.1 | Срок окончания строительства, либо ввода объекта в эксплуатацию | Сроки выполнения работ Начало – с даты подписания договора Окончание работ – 10.05.2024 г. |
| 2.2 | Объем строительно-монтажных и пусконаладочных работ | - Работы выполнить в соответствии с утвержденной рабочей документацией. - Выполнить весь комплекс работ, включая поставку материалов, предусмотренные рабочей документацией. |
| 2.3 | Требования к производству работ | - Разработать проекты производства работ (ППР) и согласовать с представителем Заказчика. - Разработать детализированный план-график производства работ. - Освещение на объекте в темное время суток организовать самостоятельно. - Обеспечить наличие необходимого инструмента, спецтехники и оборудования для производства работ самостоятельно. - Самостоятельно обеспечить геодезическое сопровождение при выполнении работ на Объекте. - Обеспечить транспортные работы самостоятельно. - Своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки работ и товаров и оборудования, допущенные по вине Подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию Заказчика, и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не отвечает. - Сдать Заказчику в предусмотренный договором срок выполненные работы и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей для объекта. - Подрядчик сдает заказчику 3 (три) экземпляра исполнительной документации и один экземпляр на электронном носителе в редактируемом формате DWG, DOC до подписания Актов о приемке выполненных работ КС-2. - При возникновении дополнительных работ, возникших в ходе исполнения обязательств по договору. В рамках дополнительных объемов работ стоимость всех используемых дополнительно материалов согласовывается с Заказчиком на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы) не менее трех поставщиков, при этом стоимость дополнительных работ определяется на основании согласованных сметных расчетов в соответствии с требованиями, указанными в приложении 2 к настоящему техническому заданию. |
| 2.4 | Требования к безопасности выполнения строительно-монтажных работ | - При производстве работ следует соблюдать все необходимые меры противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей природной среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами в течение всего Срока действия Договора. - При производстве работ Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, безопасности работников; привлечение квалифицированного, опытного персонала, обученного по вопросам охраны труда; использование технически исправных средств механизации. |
| 2.5 | Требования к используемым материалам | Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий и должно быть подтверждено соответствующими документами - сертификатами качества. |
| 2.6 | Требования к приемо-сдаточной документации | Подрядчик передает Заказчику исполнительную документацию, на бумажных носителях, сброшюрованные, в 3-х экземплярах в соответствии с РД 11-02-06; СП 48.13330, и иных нормативных документов. Электронные копии передаются Заказчику на USB флэш-носителях в 4-х экземплярах. - Состав и содержание диска должны соответствовать комплекту документации. - Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows7. - Формат графических материалов – dwg (AutoCAD). При использовании в системе AutoCAD оригинальных шрифтов, форм линий и блоков, они также должны быть переданы. - Формат текстовых материалов – doc (MS Word) и xls (MS Excel). Формат растровых изображений – jpeg. pdf. |
| 2.7 | Гарантийные обязательства | - Не менее 2-х лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ. - Не менее 2-х лет на технологическое оборудование. |

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| ООО «Атмосферас» Генеральный директор ___________________/Т.Г. Церцвадзе | ______________________/__________________ |  |

Приложение №3

к Договору подряда №ПВ___

от «____» _________2024г.

(ФОРМА)

Акт об исполнении обязательств по Договору

№_____ от «___»________202__ г.

| г. Сочи | «_____» _____________ 202___ г. |
| --- | --- |

Заказчик в лице____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и

______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с условиями Договора подряда №____ от «___»____________ (далее – «Договор»), подписали настоящий акт о выполнении Договора (далее – «Акт») о нижеследующем:

1. По результатам исполнения обязательств по Договору Подрядчик в полном объеме выполнил Работы по Договору и передал их результаты Заказчику, а Заказчик принял и оплатил их стоимость в порядке и сроки, установленные Договором, что подтверждается Актом сверки взаимных расчетов сторон от «___»_____202__г.

2. Все условия и обязательства Сторон Договора выполнены в полном объеме.

3. Претензий и замечаний Стороны друг к другу не имеют.

4. Настоящий Акт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является основанием для закрытия Договора.

5. Акт составлен в ___ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: ___ – для Заказчика и ____ – для Подрядчика.

6. Подписи Сторон.

| Заказчик: ____________________/_____________/ м.п. | Подрядчик: _______________/ _______________/ м.п. |
| --- | --- |

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Подписи Сторон:

| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- | --- |
| ООО «Атмосфера» Генеральный директор ______________________/ Т.Г.Церцвадзе / | _________________/_________________/ |  |  |